Tecnologia em Banco de Dados

PROJETO APLICADO II

Análise de Sentimentos e Classificação de Avaliações de E-commerce utilizando o Dataset Olist

São Paulo, agosto de 2026

Sumário

1. Grupo de trabalho	3

2. Introdução	3

3. Premissas do Projeto	3

3.1 Definição da Organização	3

3.2 Área de Atuação	3

3.3 Apresentação dos Dados (Metadados)	3

4. Objetivos e Metas	4

4.1 Objetivo Geral	4

4.2 Objetivos Específicos	5

4.3 Metas	5

5. Cronograma de Atividades	5

6. Repositório no GitHub	7

7. Referências	8

Tabelas

Tabela 1 – Apresentação dos dados	4

Tabela 2  – Cronograma do projeto	5

Tabela 3 – Estrutura dos arquivos no repositório	7

# 1. Grupo de trabalho

Grupo Drop Table

Integrantes:

- Igor Eduardo Dallan do Couto, RA: 10748144

- Jaqueline de Oliveira Alves, RA: 10755023

- Kayo Oliveira Nukui, RA: 10356420

- Lucas de Lima Mendes, RA: 10756562

# 2. Introdução

Este projeto tem como objetivo analisar o nível de satisfação dos consumidores no comércio eletrônico a partir de avaliações textuais reais extraídas do dataset da Olist. Utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural (NLP) e algoritmos de Aprendizado de Máquina, o estudo busca mapear sentimentos (positivos, neutros e negativos), identificar os principais motivos de insatisfação dos clientes e construir modelos preditivos para automatizar a classificação de feedbacks. Com isso, visa-se fornecer insights estratégicos para aprimorar a tomada de decisão e a experiência do usuário no ambiente de marketplace.

# 3. Premissas do Projeto

## 3.1 Definição da Organização

A ConectaShop é uma empresa fictícia que atua como marketplace de um e-commerce, conectando pequenos e médios lojistas a consumidores em todo o território nacional. A empresa oferece uma ampla variedade de categorias de produtos (moda, eletrônicos, casa e decoração, beleza, entre outras) e tem como diferencial estratégico o acompanhamento contínuo da satisfação do cliente ao longo da jornada de compra.

## 3.2 Área de Atuação

O comércio eletrônico (e-commerce) com foco em marketplace multicategoria e sendo um modelo de negócio em que há a intermediação de vendas entre lojistas parceiros (sellers) e consumidores finais.

## 3.3 Apresentação dos Dados (Metadados)

O projeto utilizará dados de texto como avaliações e comentários escritos por clientes após a finalização de seus pedidos. A base escolhida é o Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist, disponível publicamente no Kaggle, que reúne cerca de 100 mil pedidos realizados entre 2016 e 2018 em um marketplace brasileiro real. Para este projeto será utilizado o arquivo de avaliações (order_reviews), que contém comentários textuais em português e as notas atribuídas pelos clientes, sendo ideal para tarefas de Processamento de Linguagem Natural (NLP), como análise de sentimento, classificação de texto e extração de tópicos.

Fonte: Kaggle - Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.

Principais campos (metadados) do arquivo de avaliações utilizado:

Tabela 1 – Apresentação dos dados

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| review_id | Identificador único da avaliação. |
| order_id | Identificador único do pedido associado à avaliação. |
| review_score | Nota atribuída pelo cliente ao pedido, de 1 (péssimo) a 5 (ótimo). |
| review_comment_title | Título do comentário deixado pelo cliente (texto livre, opcional). |
| review_comment_message | Corpo do comentário/avaliação em texto livre, principal campo de interesse para o NLP. |
| review_creation_date | Data em que a pesquisa de satisfação foi enviada ao cliente. |
| review_answer_timestamp | Data e hora em que o cliente respondeu à avaliação. |

A escolha desta base de dados justifica-se por sua capacidade de reproduzir com precisão o contexto operacional do e-commerce, viabilizando a aplicação prática de técnicas de Processamento de Linguagem Natural e Aprendizado de Máquina sobre dados textuais reais. Ao integrar o conteúdo ministrado nos componentes curriculares do semestre com um cenário mercadológico autêntico, a investigação possibilita mensurar a percepção e a experiência do consumidor, fornecendo subsídios informados para subsidiar tomadas de decisão voltadas ao aprimoramento contínuo de produtos e serviços.

# 4. Objetivos e Metas

## 4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um projeto de ciência de dados que utilize técnicas de Processamento de Linguagem Natural para analisar as avaliações textuais de clientes, identificando padrões de satisfação e insatisfação que possam apoiar decisões de negócio.

## 4.2 Objetivos Específicos

- Coletar, tratar e preparar os dados textuais das avaliações de clientes (limpeza, remoção de valores nulos, normalização de texto e retirada de duplicatas).

- Realizar análise exploratória dos dados (EDA), incluindo distribuição das notas e frequência de termos.

- Aplicar técnicas de NLP para análise de sentimento dos comentários (positivo, neutro, negativo).

- Construir e avaliar um modelo de aprendizado de máquina para classificação automática do sentimento/nota da avaliação.

- Apresentar os resultados de forma clara, com visualizações e recomendações de negócio.

## 4.3 Metas

- Meta 1: preparar e documentar a base de avaliações até a Etapa 2 e, até a Etapa 3, treinar e avaliar um modelo de classificação que alcance F1-score mínimo de 0,80 para a classe negativa (review_score 1 e 2).

- Meta 2: identificar e categorizar pelo menos cinco temas recorrentes de insatisfação, como atraso na entrega, produto danificado e atendimento, por meio de análise de termos e modelagem de tópicos até a Etapa 3.

- Meta 3: comparar a classificação do texto com a nota da avaliação, adotando as classes negativa (1 e 2), neutra (3) e positiva (4 e 5), e documentar precisão, recall, F1-score e matriz de confusão até a Etapa 3.

# 5. Cronograma de Atividades

O cronograma completo e editável pode ser consultado na planilha Cronograma - V270826.xlsx disponível no repositório público.

Tabela 2  – Cronograma do projeto

| TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 |  | 100% |  |  |
| Definição do grupo de trabalho | Geral | 100% | 10/8/26 | 25/8/26 |
| Buscar dataset | Igor | 100% | 24/8/26 | 25/8/26 |
| Detalhamento da organização | Igor/Lucas | 100% | 25/8/26 | 27/8/26 |
| Detalhamento da área de atuação | Igor/Kayo | 100% | 25/8/26 | 27/8/26 |
| Apresentação (metadados) | Igor/Jaqueline | 100% | 25/8/26 | 27/8/26 |
| Criar cronograma do projeto | Jaqueline | 100% | 25/8/26 | 26/8/26 |
| Criar diretório no GitHub | Lucas | 100% | 25/8/26 | 26/8/26 |
| Entregável Etapa 1 | Kayo | 100% | 28/8/26 | 28/8/26 |
| Etapa 2 |  |  |  |  |
| Definição das bibliotecas | - | 0% | 29/8/26 | 2/9/26 |
| Análise exploratória da base | - | 0% | 1/9/26 | 7/9/26 |
| Tratamento da base de dados (preparação) | - | 0% | 7/9/26 | 18/9/26 |
| Tratamento da base de dados (treinamento) | - | 0% | 7/9/26 | 18/9/26 |
| Detalhamento das bases teóricas dos métodos | - | 0% | 19/9/26 | 24/9/26 |
| Detalhamento do cálculo de acurácia | - | 0% | 19/9/26 | 24/9/26 |
| Entregável Etapa 2 | - | 0% | 25/9/26 | 25/9/26 |
| Etapa 3 |  |  |  |  |
| Consolidação do método analítico | - | 0% | 26/9/26 | 10/10/26 |
| Aplicação das medidas de acurácia | - | 0% | 11/10/26 | 19/10/26 |
| Descrição dos resultados preliminares | - | 0% | 17/10/26 | 22/10/26 |
| Esboço do Storytelling | - | 0% | 17/10/26 | 22/10/26 |
| Entregar PDF Etapa 3 | - | 0% | 23/10/26 | 23/10/26 |
| Etapa 4 | - |  |  |  |
| Relatório técnico do projeto | - | 0% | 24/10/26 | 7/11/26 |
| Apresentação do Storytelling | - | 0% | 2/11/26 | 14/11/26 |
| Edição e publicação do vídeo | - | 0% | 11/11/26 | 19/11/26 |
| Revisão do repositório no GitHub | - | 0% | 18/11/26 | 19/11/26 |
| Entregável Etapa 4 | - | 0% | 20/11/26 | 20/11/26 |

# 6. Repositório no GitHub

Abaixo está a estrutura do repositório com a descrição de cada pasta e arquivo relevante.

Repositório público do projeto: https://github.com/lucasmendes94/Drop-Table-Projeto-Aplicado-II

Tabela 3 – Estrutura dos arquivos no repositório

| Pasta / arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| README.md | Apresentação do projeto, acesso rápido aos documentos, equipe, estrutura e andamento. |
| [PA2] Etapa 1 - Drop Table - V280826.docx | Relatório técnico da Etapa 1 revisado após os comentários do professor. |
| Cronograma - V270826.xlsx | Cronograma completo, editável e legível das quatro etapas. |
| VALIDACAO_COMENTARIOS.md | Matriz de atendimento dos comentários e evidências de cada correção. |
| docs/rascunhos/ | Versões anteriores preservadas para histórico. |
| data/raw/ | Dados originais mantidos localmente e fora do versionamento. |
| data/processed/ | Dados tratados e derivados mantidos localmente. |
| notebooks/ | Aquisição, EDA, preparação textual, modelagem e avaliação. |
| src/ | Funções e pipeline reutilizável do projeto. |
| reports/figures/ | Gráficos e imagens usados nos relatórios e na apresentação. |
| requirements.txt | Dependências previstas para análise e modelagem em Python. |

# 7. Referências

As fontes abaixo fundamentam a escolha da base de dados e os métodos previstos para classificação de texto e modelagem de tópicos.

OLIST. Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. Kaggle. Disponível em: https://www.kaggle.com/olistbr/brazilian-ecommerce/home. Acesso em: 27 ago. 2026.

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, v. 12, n. 85, p. 2825-2830, 2011. Disponível em: https://www.jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html. Acesso em: 27 ago. 2026.

BLEI, D. M.; NG, A. Y.; JORDAN, M. I. Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, v. 3, p. 993-1022, 2003. Disponível em: https://jmlr.org/papers/v3/blei03a.html. Acesso em: 27 ago. 2026.

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models. 3. ed. Manuscrito online, 2026. Disponível em: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/index.html. Acesso em: 27 ago. 2026.