Tecnologia em Banco de Dados

PROJETO APLICADO II

Análise de Sentimentos e Classificação de Avaliações de E-commerce utilizando o Dataset Olist

São Paulo, agosto de 2026

Sumário

1. Grupo de trabalho	3
2. Premissas do Projeto	3
2.1 Definição da Organização	3
2.2 Área de Atuação	3
2.3 Apresentação dos Dados (Metadados)	3
3. Objetivos e Metas	4
3.1 Objetivo Geral	4
3.2 Objetivos Específicos	4
3.3 Metas	5
4. Cronograma de Atividades	5
5. Repositório no GitHub	5
6. Referências	7

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Apresentação dos dados	4
Tabela 2 - Cronograma consolidado do projeto	5
Tabela 3 - Estrutura dos arquivos no repositório	6

# 1. Grupo de trabalho

Grupo Drop Table

Integrantes:

- Igor Eduardo Dallan do Couto, RA: 10748144

- Jaqueline de Oliveira Alves, RA: 10755023

- Kayo Oliveira Nukui, RA: 10356420

- Lucas de Lima Mendes, RA: 10756562

# 2. Premissas do Projeto

## 2.1 Definição da Organização

A ConectaShop é uma empresa fictícia que atua como marketplace de um e-commerce, conectando pequenos e médios lojistas a consumidores em todo o território nacional. A empresa oferece uma ampla variedade de categorias de produtos (moda, eletrônicos, casa e decoração, beleza, entre outras) e tem como diferencial estratégico o acompanhamento contínuo da satisfação do cliente ao longo da jornada de compra.

## 2.2 Área de Atuação

O comércio eletrônico (e-commerce) com foco em marketplace multicategoria e sendo um modelo de negócio em que há a intermediação de vendas entre lojistas parceiros (sellers) e consumidores finais.

## 2.3 Apresentação dos Dados (Metadados)

O projeto utilizará dados de texto: avaliações e comentários escritos por clientes após a finalização de seus pedidos. A base escolhida é o Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist, disponível publicamente no Kaggle, que reúne cerca de 100 mil pedidos realizados entre 2016 e 2018 em um marketplace brasileiro real. Para este projeto será utilizado especificamente o arquivo de avaliações (order_reviews), que contém comentários textuais em português e as notas atribuídas pelos clientes, sendo ideal para tarefas de Processamento de Linguagem Natural (NLP), como análise de sentimento, classificação de texto e extração de tópicos.

Fonte: Kaggle - Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.

Principais campos (metadados) do arquivo de avaliações utilizado:

Tabela 1 – Apresentação dos dados

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| review_id | Identificador único da avaliação. |
| order_id | Identificador único do pedido associado à avaliação. |
| review_score | Nota atribuída pelo cliente ao pedido, de 1 (péssimo) a 5 (ótimo). |
| review_comment_title | Título do comentário deixado pelo cliente (texto livre, opcional). |
| review_comment_message | Corpo do comentário/avaliação em texto livre, principal campo de interesse para o NLP. |
| review_creation_date | Data em que a pesquisa de satisfação foi enviada ao cliente. |
| review_answer_timestamp | Data e hora em que o cliente respondeu à avaliação. |

Justificativa de uso: a base consegue simular exatamente o cenário de negócio de um e-commerce e permite aplicar sobre dados textuais reais as técnicas de NLP e aprendizado de máquina estudadas nos componentes curriculares do semestre, com o objetivo de compreender a percepção dos clientes e apoiar decisões de melhoria de produto e atendimento.

# 3. Objetivos e Metas

## 3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um projeto de ciência de dados que utilize técnicas de Processamento de Linguagem Natural para analisar as avaliações textuais de clientes, identificando padrões de satisfação e insatisfação que possam apoiar decisões de negócio.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Coletar, tratar e preparar os dados textuais das avaliações de clientes (limpeza, remoção de valores nulos, normalização de texto e retirada de duplicatas).

- Realizar análise exploratória dos dados (EDA), incluindo distribuição das notas e frequência de termos.

- Aplicar técnicas de NLP para análise de sentimento dos comentários (positivo, neutro, negativo).

- Construir e avaliar um modelo de aprendizado de máquina para classificação automática do sentimento/nota da avaliação.

- Apresentar os resultados de forma clara, com visualizações e recomendações de negócio.

## 3.3 Metas

- Meta 1: preparar e documentar a base de avaliações até a Etapa 2 e, até a Etapa 3, treinar e avaliar um modelo de classificação que alcance F1-score mínimo de 0,80 para a classe negativa (review_score 1 e 2).

- Meta 2: identificar e categorizar pelo menos cinco temas recorrentes de insatisfação, como atraso na entrega, produto danificado e atendimento, por meio de análise de termos e modelagem de tópicos até a Etapa 3.

- Meta 3: comparar a classificação do texto com a nota da avaliação, adotando as classes negativa (1 e 2), neutra (3) e positiva (4 e 5), e documentar precisão, recall, F1-score e matriz de confusão até a Etapa 3.

# 4. Cronograma de Atividades

O cronograma completo e editável pode ser consultado na planilha Cronograma - V270826.xlsx disponível no repositório público.

Tabela 2 – Cronograma consolidado do projeto

| Etapa | Período | Principais atividades e entregáveis | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24/08 a 28/08/2026 | Formação do grupo; premissas; metadados; objetivos e metas; cronograma e organização do GitHub. | Todo o grupo |
| 2 | 29/08 a 25/09/2026 | Bibliotecas; aquisição e preparação dos dados; análise exploratória; fundamentação teórica e definição da acurácia. | Todo o grupo |
| 3 | 26/09 a 23/10/2026 | Método analítico; métricas de desempenho; resultados preliminares; análise e narrativa dos resultados. | Todo o grupo |
| 4 | 24/10 a 20/11/2026 | Relatório final; visualizações; recomendações; vídeo de apresentação e revisão integral do repositório. | Todo o grupo |

# 5. Repositório no GitHub

Abaixo está a estrutura do repositório com a descrição de cada pasta e arquivo relevante.

Repositório público do projeto: https://github.com/lucasmendes94/Drop-Table-Projeto-Aplicado-II

Tabela 3 – Estrutura dos arquivos no repositório

| Pasta / arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| README.md | Apresentação do projeto, acesso rápido aos documentos, equipe, estrutura e andamento. |
| [PA2] Etapa 1 - Drop Table - V270826-R2.docx | Relatório técnico da Etapa 1 revisado após os comentários do professor. |
| Cronograma - V270826.xlsx | Cronograma completo, editável e legível das quatro etapas. |
| VALIDACAO_COMENTARIOS.md | Matriz de atendimento dos comentários e evidências de cada correção. |
| docs/rascunhos/ | Versões anteriores preservadas para histórico. |
| data/raw/ | Dados originais mantidos localmente e fora do versionamento. |
| data/processed/ | Dados tratados e derivados mantidos localmente. |
| notebooks/ | Aquisição, EDA, preparação textual, modelagem e avaliação. |
| src/ | Funções e pipeline reutilizável do projeto. |
| reports/figures/ | Gráficos e imagens usados nos relatórios e na apresentação. |
| requirements.txt | Dependências previstas para análise e modelagem em Python. |

# 6. Referências

As fontes abaixo fundamentam a escolha da base de dados e os métodos previstos para classificação de texto e modelagem de tópicos.

OLIST. Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. Kaggle. Disponível em: https://www.kaggle.com/olistbr/brazilian-ecommerce/home. Acesso em: 27 ago. 2026.

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, v. 12, n. 85, p. 2825-2830, 2011. Disponível em: https://www.jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html. Acesso em: 27 ago. 2026.

BLEI, D. M.; NG, A. Y.; JORDAN, M. I. Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, v. 3, p. 993-1022, 2003. Disponível em: https://jmlr.org/papers/v3/blei03a.html. Acesso em: 27 ago. 2026.

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models. 3. ed. Manuscrito online, 2026. Disponível em: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/index.html. Acesso em: 27 ago. 2026.